Будущие правки:

1. Исправить внешний окна онлайн-поддержки. Необходимо чтобы кнопка была в левом нижнем углу и по нажатию раскрывалось полное окошко. Хорошо реализовано тут – <http://www.binotel.ua> 30 минут.
2. Изменить оформление поля для ввода карты на поле, которое будет обернуто в реальную карту. 2 часа.
3. Продублировать контакты в верхнюю панель. 10 минут.
4. Убрать алфавитную прокрутку. Необходимо разработать более универсальное решение. 8 часов.
5. Необходимо спроектировать поле поле поиска на левом экране. – 2 часа.
6. Подумать над какой-то универсальной сортировкой, которая будет подходить под все существующие и возможные будущие категории. – 12 часов.
7. Поместить код номера телефона в само поле. – 1 час.
8. Добавить иконку информационной панели и саму информационную панель для валидации и подсказок с примерами заполнения пользователю. 6 часов.
9. Спроектировать окошко выбора типа оплаты для остальных услуг, а не только для перевода с карты на карту. 4 часа.
10. Добавить в окно ввода карты «трастовые» иконки. 1 час.
11. Убрать в процессе оплаты кнопку «Назад» и выделить текущий раздел стрелочкой, как в основном разделе. 1 час.
12. Перенести данные платежа вниз. 3 часа.
13. Убрать окно ошибки. 1 час.
14. Сделать интерфейс денежных переводов на тот, как у iPay. – 4 часа.
15. Сделать лендинг. ???.
16. Сделать разные типы денежных переводов. Тоже карточками в разделе «Денежные переводы»: «Переводы PL-US», «Переводы UA-PL», «Переводы с карты на карту». ???.

Итого 51 час.

Непредвиденные временные затраты – 5 часов.

Фактическое время – 51 + 5 = 56 часов.

Фактические сроки – 56 часов / 8 часов в день = 7 рабочих дней.

Оплата – €5 \* 56 = €280.

Правки до 30.08.2017:

На исправления прототипа, в который входило:

- Выбор банка при переводе;

- Баннер;

Ушло 3 дня по 8 часов.

8 часов \* 3дня \* 5 = 120 евро.

Итоговая оплата за правки по прототипу:

280 + 120 = 400 евро.

400 евро \* 31.35 = 12’540 гривен на 5.09.2017.

Реквизиты для оплаты:  
Копыл Олег;

5168745011548531.